**Lista de Características**

**Legenda**:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NÚMERO** | **CARACTERÍSTICA** | **PRIORIDADE** | **ESFORÇO** | **RISCO** | **BASELINE** |
| **1** | **Cadastro de ID** | C | B | B | 1 |
| **2** | **Cadastro de empresa** | C | B | B | 1 |
| **3** | **Adicionar novo grupo de viagem** | C | B | B | 1 |
| **4** | **Adicionar despesas** | C | B | B | 1 |
| **5** | **Editar despesa** | C | M | B | 1 |
| **6** | **Excluir despesa** | C | B | B | A |
| **7** | **Adicionar membros ao grupo de viagem** | C | B | B | 1 |
| **8** | **Deletar membros** | C | B | B | 1 |
| **9** | **Editar membros** | C | M | B | 1 |
| **10** | **Cadastro de orçamento** | C | B | B | 1 |
| **11** | **Menu de funcionalidades** | C | A | B | 1 |
| **12** | **Notificações** | U | M | A | 3 |
| **13** | **Histórico de viagens** | U | M | M | 2 |
| **14** | **Avaliação de viagem** | U | A | A | 3 |
| **15** | **Configurações de conta** | I | M | B | 1 |
| **16** | **Fator de dupla autenticação** | I | M | M | 3 |
| **17** | **Gestão de viagens** | C | M | B | 1 |
| **18** | **QR Code** | I | A | M | 1 |
| **19** | **Cadastro de Roteiro** | C | B | B | 1 |
| **20** | **Edição de Roteiro** | C | M | B | 1 |
| **21** | **Apagar roteiro** | C | B | B | 1 |